## Slide 1: Projet Madera Spécifications fonctionnelles RIL 2018-2020
R. CHRETIEN
A. BROCHARD
U. HASSED
V. HALLAY

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Equipe agile
Planning prévisionnel
WBS
Analyse des risques
Gestion du système documentaire
PBS
Diagramme de cas d’utilisations
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Le Groupe Madera

## Slide 4: Equipe agile
Notes: Scrum Master : Allan BROCHARD
Product Owner : Romain CHRETIEN
Team de développement: Valentin HALLAY, Ulrich HASSED

## Slide 5: Planning prévisionnel
Notes: Frises chronologique du livrable 1 et du projet complet,
Livrable 1 Spécification fonctionnelles 111j
Livrable 2 : Modélisation et analyse 100j
Livrable 3 : Développement 140j
Livrable 4 : Recettes et déploiement 46j

## Slide 6: WBS
Notes:   décomposition hiérarchique des travaux réalisés pour le livrable 1
  Lancement de projet : Préparation du projet
    Analyse du sujet : Étude des besoins initiaux du client
    Reformulation du besoin : Redéfinition des besoins techniques du projet
    Note de cadrage : Présentation d’une solution temporaire au client -> préparation analyse fonctionnel
  Analyse fonctionnel : Mise en place du premier livrable
    Création planning prévisionnel
    Gestion système documentaire : Tri des différents documents
    Découpage et hiérarchisation des fonctions : méthode agile (romain)
    Grille d’analyse des risques : SWOT -> forces, faiblesses, opportunités, menaces
    Structure de l’équipe et rôles : méthode agile (romain)
    Diagramme de cas d’utilisation
    WBS
    PBS : Description des différentes fonctions de la solution

## Slide 7: Analyse des risques
SWOT
Notes: Explication SWOT : un outil de stratégie permettant de déterminer les options offertes par un projet
Risques :
Mauvaise compréhension du sujet, du métier client rendu en non adéquation avec la demande client
Au sein du groupe:
Mauvaise communication,
gestion et respect du planning,
Développement :
Code robuste,
Ergonomie,
Formats des données,
PERTES DE DONNEES / ACCES AU RESSOURCES DE L’EQUIPE -> TRANSITION SLIDE SUIVANTE SUR GESTION DU SYSTÈME DOCUMENTAIRE

## Slide 8: Gestion du système documentaire
Versioning
Gestion des fichiers

## Slide 9: PBS

## Slide 10: Diagramme de cas d’utilisations

## Slide 11: Conclusion